ĐỒ ÁN MÔN HỌC #1

PROJECT PLAN

Nhóm 09

<52200085> - <Nguyễn Quốc Mạnh>

<52200023> - <Huỳnh Hoàng Tiến Đạt>

<52200041>- <Lê Thị Ngọc Giàu>

<52200076> - <Nguyễn Mai Duy Trường>

<52200101>-<Phạm Gia Huy>

MỤC LỤC

1	1Thông tin nhóm	1

Thông tin đồ án	1

2	32.1	32.2	7Kế hoạch họp nhóm	4

Kế hoạch báo cáo với Product Owner	4

# Tổng quan

### Thông tin nhóm

| MSSV | Họ tên | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 52200085 | Nguyễn Quốc Mạnh | 52200085@student.tdtu.edu.vn | Project Management, Developer |
| 52200023 | Huỳnh Hoàng Tiến Đạt | 52200023@student.tdtu.edu.vn | Business Analyst, Designer |
| 52200041 | Lê Thị Ngọc Giàu | 52200041@student.tdtu.edu.vn | Tester, Designer |
| 52200076 | Nguyễn Mai Duy Trường | 52200076@student.tdtu.edu.vn | Developer |
| 52200101 | Phạm Gia Huy | 522000101@student.tdtu.edu.vn | Developer |

### Thông tin đồ án

| Tên đồ án | Phần mềm quản lý phòng khám Răng Hàm Mặt |
| --- | --- |
| Công cụ hướng dẫn | Google Documents |
|  | Google sheets |
|  | Visual studio code 2022 |
|  | Github |
|  | Canva |
| Product Owner | Võ Hoàng Quân |

Phần mềm quản lý phòng khám răng hàm mặt được phát triển dựa trên mô hình waterfall

Đối tượng sử dụng là Lễ Tân Bác sĩ và Quản lí phòng khám

Mô tả quy trình hoạt động của phần mềm về phần chức năng hoạt động chính Sau khi tiếp nhận nhu cầu của Bệnh nhân Lễ tân tiến hành lập lịch hẹn khám và sắp xếp Bác sĩ, Bác sĩ sẽ tiếp nhận bệnh nhân thực hiện theo nhu cầu của bệnh nhân rồi xuất toa thuốc. Dựa trên bảng giá dịch vụ do Quản lí phòng khám đưa ra Lễ tân tiếp nhận toa thuốc của bệnh nhân và thực hiện thanh toán cũng như đặt lịch tái khám theo nhu cầu của bệnh nhân và bác sĩ. Ngoài các chính năng chính trên phần mềm còn có các chức năng cơ bản gồm quản lí hồ sơ bệnh nhân, Quản lí lịch làm việc của bác sĩ, Quản lí bảng giá điều trị và các chức năng nâng cao bao gồm Quản lí kho vật tư và thống kê doanh thu.

# Kế hoạch đồ án

## Các cột mốc – sản phẩm

| Cột mốc | Công việc dự kiến | Ước lượng (man hour) | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/02/2024 | PM thảo luận Nhóm - phân chia vai trò cho các bạn trong nhóm. - phân nhiệm vụ cho BA | 1 | Danh sách thành viên và vai trò Tài liệu SRS, BRD |
|  | BA thực hiện - Gặp mặt khách hàng lần đầu - Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng - Hoàn thành tài liệu SRS, BRD. | 24 |  |
| 28/02/2024 | PM thực hiện - Hoàn thành Project plant | 48 | Project plant |
|  | BA và các bạn còn lại - Hoàn thành user case - Đặc tả use case | 36 | sơ đồ user case + Đặc tả |
| 06/03/2024 | BA phối hợp với Design hoàn thành thiết kế dữ liệu - Hoàn thành ERD + Mô hình quan hệ - hoàn thành class diagram - Stored Procedure - Function - Trigger - Các câu lệnh tạo CSDL - Các câu lệnh truy vấn | 62 | Hoàn thành thiết kế dữ liệu - Mô hình ERD + Mô hình quan hệ - Class diagram - Stored Procedure - Function - Trigger - Các câu lệnh tạo CSDL - Các câu lệnh truy vấn |
|  | Dev thực hiện - Hoàn thành thiết kế xử lý, Các sơ đồ gồm: - Activity - Sequence - State - Object - Package | 62 | - Các sơ đồ gồm: - Activity - Sequence - State - Object - Package |
|  | Dev BA Design gặp giáo viên trao đổi | 1 | Nhận thông tin sửa chữa các sơ đồ |
| 13/03/2024 | BA phối hợp Design thực hiện - Hoàn thành các thiết kế giao diện của phần mềm - Tiến hành sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng nếu có yêu cầu sửa chữa. | 48 | Bản thiết kế giao diện phần mềm |
|  | BA gặp khách hàng trao đổi về giao diện | 2 | Thông tin phản hồi từ phía khách hàng |
|  | Design gặp giáo viên | 2 | Trao đổi về hướng thiết kế và sửa chữa nếu có |
| 02/04/2024 | Dev và Design phối hợp thực hiện - Hoàn thành chức năng đăng nhập của hệ thống cho Bác sĩ Lễ Tân và Quản lý phòng khám hoàn thành Chức năng quản lí tài khoản bác sĩ và lễ tân - Quản lý hồ sơ bệnh nhân | 60 | Chức năng đăng nhập Quản lý tài khoản bác sĩ và lễ tân Quản lý hồ sơ bệnh nhân |
| 03/04/2024 | Dev Gặp mặt giáo viên BA Gặp mặt Khách hàng | 2 | Trao đổi về các chức năng đã làm |
| 07/04/2024 | Dev và Design phối hợp thực hiện - Hoàn thành chức năng Quản lý nhu cầu điều trị - Hoàn thành chức năng Quản lí lịch làm việc của bác sĩ | 48 | Chức năng Lập lịch hẹn khám và lịch làm việc của bác sĩ Chức năng Quản lý nhu cầu điều trị |
| 10/04/2024 | Dev Gặp mặt giáo viên BA Gặp mặt Khách hàng | 2 | Trao đổi về các chức năng đã làm |
| 14/04/2024 | Dev và Design phối hợp thực hiện - Hoàn thành chức năng xuất toa thuốc của bác sĩ - Hoàn thành chức năng Quản lí Bảng giá dịch vụ và - Chức năng thanh toán | 48 | Chức năng Xuất toa thuốc của bác sĩ Chức năng Quản lí Bảng giá dịch vụ và chức năng thanh toán |
| 21/04/2024 | Dev và Design phối hợp thực hiện - Hoàn thành chức năng Thống kê doanh thu báo cáo tiến trình hoạt động của bác sĩ - Chức năng quản lý vật tư | 48 | Chức năng Thống kê báo cáo Chức năng quản lí vật tư |
|  | BA gặp mặt khách hàng | 2 | Đánh giá của khách hàng |
| 24/04/2024 | Tester và Dev gặp giáo viên để trao đổi | 2 | Thông tin đã trao đổi với giáo viên |
| 28/04/2024 | Tester thực hiện việc kiểm thử Báo cáo lỗi nếu có | 48 | Đảm bảo các chức năng hoạt động đúng với yêu cầu |
|  | BA gặp khách hàng | 2 | Thông tin về phần mềm cần được sửa chữa nếu có |
| 06/05 | Hoàn thiện phần mềm Hoàn thành Tài liệu testing Hoàn thành Tài liệu thiết kế Hoàn thành Tài liệu Coding Hoàn thành Tài liệu testing Hoàn thành Tài liệu HDSD phần mềm | 48 | phần mềm hoàn chỉnh Tài liệu thiết kế Tài liệu Coding Tài liệu testing Tài liệu HDSD phần mềm |
| 07/05 | giao sản phẩm cho Product Owner | 1 | Đánh giá của Product Owner |
| Tổng thời gian |  | 597 |  |

## Kế hoạch trao đổi thông tin

### Kế hoạch họp nhóm

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Phương pháp | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/02 | Tổng kết: - BA hoành thành SRS - BA truyền đạt yêu cầu khách hàng cho PM Chuẩn bị: - PM hoàn thiện Project plan - BA làm user case | Trực tuyến qua ggmeet | Thông tin mà BA đã trao đổi với khách hàng, Tài liệu SRS. |
| 01/03 | Tổng kết: - PM hoàn thành Project plan - BA hoàn thành user case và đặc tả Chuẩn bị: - BA và Design phối hợp thực hiện Thiết kế dữ liệu - Dev thực hiện vẽ các mô hình thiết kế xử lý - Báo cáo với giáo viên | Trực tuyến qua gg meet | Project plan User case |
| 08/03 | Tổng kết: - BA và Design báo cáo và hoàn thành thiết kế dữ liệu - Dev báo cáo và hoàn thành Thiết kế xử lí - Báo cáo về trao đổi với giáo viên Chuẩn bị - Design bắt tay vào thiết kế giao diện UXUI và độ họa phần mềm. - Lựa chọn màu sắc phong cách phông chữ phù hợp - BA Gặp mặt với khách hàng tiến hành trao đổi về Giao diện - Design trao đổi với giáo viên về giao diện. | Trực tiếp trên thư viện TDTU | BA và Design chuẩn bị các mô hình thiết kế dữ liệu Dev chuẩn bị các mô hình Thiết kế xử lí |
| 15/03 | Tổng kết - Báo cáo của BA về đánh giá của khách hàng về Giao diện - Design hoàn thành giao diện đã thông qua Khách Hàng từ BA. - Design báo cáo về buổi trao đổi với giáo viên. Chuẩn bị - Dev và Design bắt đầu tiến hành xây dựng phần mềm thông qua bản thiết kế Dữ liệu, xử lí và thiết kế giao diện - Bắt đầu xây dựng hai chức năng Đăng nhập quản lí tài khoản bác sĩ và lễ tân và các chức năng quản lí Hồ Sơ bệnh nhân | Trực tuyến | Design chuẩn bị về phần giao diện người dùng. BA chuẩn bị các thông tin đã trao đổi với khách hàng |
| 22/03 | Tổng kết: Báo cáo tiến độ thực hiện, tiếp tục xây dựng 2 chức năng đầu tiên Chuẩn bị: Tiếp tục phối hợp xây dựng 2 chức năng đã giao | Trực tiếp | Dev chuẩn bị thông tin về tiến độ cách thức thực hiện các chức năng đã làm, các khó khăn nếu có |
| 31/03 | Tổng kết: - Hoàn Thành 2 chức năng đã được giao - Chuẩn bị: - BA chuẩn bị gặp mặt khách hàng trao đổi về các chức năng vừa làm để nhận đánh giá - Dev và Designer tiếp tục xây dựng hai chức năng tiếp theo là quản lí lịch làm của bác sĩ đặt lịch khám và quản lí nhu cầu điều trị - Dev chuẩn bị gặp giáo viên và trao đổi về các chức năng | Trực tiếp | Demo 2 chức năng đã thực hiện BA chuẩn bị thông tin để trao đổi và đánh giá của khách hàng |
| 05/04 | Tổng kết: - BA Báo cáo về buổi trao đổi và đánh giá của khách hàng về các chức năng đã làm - Dev báo cáo về buổi trao đổi với giáo viên - Dev và design báo cáo tiến độ hoàn thành 2 chức năng đã được giao Chuẩn bị: - Tiếp tục hoàn thành 2 chức năng đã được giao sau khi hoàn thành xong 2 chức năng bắt đầu tiếp tục thực hiện 2 chức năng tiếp theo là Xuất toa thuốc và Chức năng quản lí Bảng giá dịch vụ và chức năng thanh toán - Dev chuẩn bị cho buổi gặp giáo viên để trao đổi - BA chuẩn bị gặp khách hàng để trao đổi và đánh giá | Trực tiếp | BA chuẩn bị các thông tin đã nhận được từ khách hàng Dev chuẩn bị các thông tin đã trao đổi với giáo viên Dev chuẩn bị thông tin về tiến độ cách thức thực hiện các chức năng đang làm, các khó khăn nếu có |
| 12/04 | Tổng kết: - Hoàn thành 2 chức năng Quản lí nhu cầu điều trị và Quản lí lịch làm việc của bác sĩ. - Dev và Design báo cáo tiến độ thực hiện 2 chức năng xuất toa thuốc và Quản lí bảng giá và chức năng thanh toán - Dev báo cáo về buổi gặp mặt với giáo viên - BA báo cáo về buổi gặp mặt với khách hàng. Chuẩn bị: - Dev và Design Tiếp tục thực hiện 2 chức năng xuất toa thuốc và Quản lí bảng giá thanh toán. - Chuẩn bị thực hiện hai chức năng nâng cao là Thống kê doanh thu và quản lí vật tư - BA chuẩn bị gặp khách hàng để trao đổi | Trực tiếp | Demo tiếp theo hai chức năng đã làm. Dev chuẩn bị thông tin về tiến độ cách thức thực hiện các chức năng đang làm, các khó khăn nếu có. BA chuẩn bị các thông tin đã nhận được từ khách hàng Dev chuẩn bị các thông tin đã trao đổi với giáo viên |
| 19/04 | Tổng kết: - Hoàn thành 2 chức năng xuất toa thuốc và Quản lí Bảng giá và chức năng thanh toán - Dev và Design Báo cáo tiến độ thực hiện 2 chức năng Thống kê doanh thu và Quản lí vật tư. Chuẩn bị: - Tester chuẩn bị các testcase để test phần mềm sau khi Dev và Design hoàn thiện phần mềm | Trực tiếp | Demo 2 chức năng xuất toa thuốc và Quản lí Bảng giá và chức năng thanh toán. Dev chuẩn bị thông tin về tiến độ cách thức thực hiện các chức năng đang làm, các khó khăn nếu có. |
| 26/04 | Tổng kết: - Hoàn thành 2 chức năng nâng cao - Tester báo cáo tiến độ kiểm thử phần mềm báo cáo các lỗi đã phát sinh - Dev và design báo cáo việc sửa chữa nếu có - BA báo cáo về buổi gặp mặt khách hàng. Chuẩn bị: - Tester chuẩn bị hoàn thành việc kiểm thử - BA chuẩn bị việc gặp mặt khách hàng - Chuẩn bị hoàn thành các tài liệu cho việc báo cáo | Trực tiếp | Demo tiếp theo hai chức năng đã làm. Tester chuẩn bị thông tin về tiến độ cách thức thực hiện các test case đang làm, các khó khăn nếu có. BA chuẩn bị các thông tin đã nhận được từ khách hàng. Dev chuẩn bị các thông tin về tiến độ sửa chữa nếu có. |
| 03/05 | Tổng kết: - Tester báo cáo về việc kiểm thử. - BA báo cáo về buổi gặp mặt khách hàng - Tester báo cáo về việc gặp mặt giáo viên - Báo cáo tiến độ hoàn thành các tài liệu báo cáo và HDSD Chuẩn bị : - Tiếp tục hoàn thành các tài liệu báo cáo HDSD - Tester tiếp tục kiểm thử | Trực tiếp | Demo toàn bộ các chức năng sau khi được tester kiểm thử BA chuẩn bị các thông tin đã nhận được từ khách hàng. Chuẩn bị thông tin về tiến độ cách thức thực hiện các tài liệu báo cáo đang làm, các khó khăn nếu có. |
| 06/05 | Tổng kết: - Hoàn thành các tài liệu báo cáo - Và HDSD - Hoàn thành tất cả các chức năng sau khi đã được kiểm thử Chuẩn bị: - Bàn giao và báo cáo sản phẩm cho giáo viên và khách hàng. | Trực tiếp | Demo toàn bộ sản phẩm một lần nữa sau khi được tester kiểm thử |

### Kế hoạch báo cáo với Product Owner

| Thời gian | Nội dung dự kiến | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- |
| 06/03/2024 | Design BA và Dev gặp giáo viên trao đổi về các mô hình thiết kế đã làm. + Các mô hình thiết kế dữ liệu + Các mô hình thiết kế xử lý | BA Dev và Design chuẩn bị các nội dung về mô hình để báo cáo trao đổi |
| 13/03/2024 | Design gặp giáo viên trao đổi về phần giao diện người dùng của phần mềm sắp xếp các chức năng đã hợp lí chưa | Design chuẩn bị các bản thiết kế liên quan về đồ họa và giao diện các chức năng đã làm |
| 03/04/2024 | Dev gặp giáo viên trao đổi và demo các chức năng đã làm bao gồm các chức năng Đăng nhập hệ thống và Hồ sơ bệnh nhân | Chuẩn bị demo các chức năng và các testcase để chạy thử chức năng |
| 10/04/2024 | Dev gặp giáo viên trao đổi và Demo các chức năng đã làm bao gồm Quản lí nhu cầu điều trị và Quản lí lịch làm việc của bác sĩ | Chuẩn bị demo các chức năng và các testcase để chạy thử chức năng |
| 24/04/2024 | Dev gặp giáo viên trao đổi và Demo các chức năng đã làm bao gồm chức năng xuất toa thuốc của bác sĩ, chức năng Quản lí Bảng giá dịch vụ và Chức năng thanh toán, Chức năng thống kê báo cáo và Quản lí kho vật tư Tester báo cáo và trao đổi về việc kiểm thử toàn bộ phần mềm | Chuẩn bị demo các chức năng và các testcase để chạy thử chức năng Chuẩn bị Demo lại toàn bộ các chức năng của toàn bộ phần mềm |

### Công cụ hỗ trợ

- Google Mail: trao đổi nhóm

- Google Documents: Ghi tài liệu

- Google sheets: Phân chia công việc

- Visual studio code 2022: Lập trình sản phẩm

- Github: Thực hiện các code chung với nhau

- Canva: Thiết kế đồ họa

- C#: Ngôn ngữ được sử dụng chính của đồ án

- StarUML: Thiết kế các mô hình

- Google meet: Họp nhóm